1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se realizo un breve levantamiento de requerimiento, lo minimo que se esperaba con la idea del proyecto, despues se hizo un análisis de que herramientas ibamos a usar, nos decantamos por python y node.js esto ya que son los elementos que más se conocían y la base de datos sql ya que nos enseñaron esa desde el primer año, después decidimos como queriamos hacer las predicciones con los modelos, primero creamos un modelo con tensorflow específico para imagenes de lunares cancerigenos y tambien se entrenó un modelo de sklearn para predecir que enfermedad podria tener según sus síntomas, esto se va a hacer a traves de el frontend que va a ser js, html y css, se realizaron pruebas de si estaban bien las funcionalidades y nos faltaria mejorar algunas cosas y hacer la redaccion del informe tecnico |
| --- | --- |
| Objetivos | Todavia se buscan mejoras, nos gustaria ver mas modelos para ver si se adaptan mejor y tomas mejores decisiones del frontend para que se vea de una forma mas usual o facil de usar para el usuario |
| Metodología | Vamos a seguir usando la misma metodologia |
| Evidencias de avance | Las evidencias de avance que se mostraran en esta ocasion es el codigo y una visualizacion de como funciona este codigo, osea github con el codigo y si lo requiere la demostracion de como funciona |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajuste |
| Diseño de software. | Levantamiento de requerimientos. | Herramientas de documentacion | 1 semana | Benjamín Araya | Requiere validación con el equipo docente y retroalimentación de usuarios simulados. | Completado | Algunas cosas siguen en curso pero mas que todo porque se busca aun si se puede hacer una mejora significativa y la validacion va a estar cuando las otras esten listas, el proceso se ha ido documentado en el mismo codigo pero se quiere hacer una documentacion aparte para un buen entendimiento y uso del sistema |
| Arquitectura de sistemas. | Diseño técnico. | Herramientas de diagrama. | 1 semana | Todo el equipo |  | Completado |  |
| Desarrollo de IA. | Entrenamiento de modelo. | Python, TensorFlow/Keras, dataset simulado | 2 semana | Roberto Vergara |  | en curso |  |
| Desarrollo web. | Implementación de interfaz. | HTML, CSS, JavaScript, React | 2 semana | Benjamín Araya, Roberto Vergara |  | en curso |  |
| Validación. | Pruebas de sistema. | Casos de prueba. | 1 semana | Javier Cisterna,Roberto Vergara |  | en curso |  |
| Documentación | Informe técnico. | Word, PDF, herramientas de edición | 1 semana | Todo el equipo |  | no iniciada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: Buena organización del equipo y distribución clara de roles según las fortalezas técnicas de cada integrante. Uso de metodología Scrum, que permitió adaptarse fácilmente a los cambios y retroalimentación. Acceso a herramientas de código abierto y documentación extensa sobre frameworks e IA. Colaboración constante mediante repositorios compartidos (GitHub) y reuniones semanales. Dificultades: Limitación de datos médicos reales para entrenar el modelo IA, lo que redujo la precisión inicial. Acción: se generó un dataset sintético y se aplicaron técnicas de aumento de datos (data augmentation). Demoras en la integración backend-IA, por diferencias en el formato de datos. Acción: se estandarizó la estructura JSON para las peticiones y respuestas. Disponibilidad horaria limitada entre integrantes. Acción: se reorganizó la planificación semanal y se usó una herramienta de seguimiento (Trello) para mejorar la coordinación.

Actividades ajustadas o eliminadas: Pruebas de sistema(Validacion) Ajustada Se movió para después de la integración completa entre backend, IA y frontend, asegurando que las pruebas reflejen el funcionamiento real.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Pruebas de sistema Dependencia de la finalización del modelo IA y su integración con el backend para despues conectarlo al frontend. Finalizar la integración esta semana y realizar pruebas unitarias antes de pruebas de usuario. Documentación final (informe técnico) A la espera de resultados definitivos y métricas de rendimiento.